FELTBOGEN 2.0

AKTUEL GAP-ANALYSE & IMPLEMENTERINGSPLAN

Opdateret efter den aktuelle GitHub-branch: claude/vedhæftede-ting-7flxma

Vigtigt: Den tidligere status var forældet Denne version nulstiller ikke arbejdet. Den tager udgangspunkt i den aktuelle branch og skelner tydeligt mellem FÆRDIGT, DELVIST/FORBEDRING og REELT MANGLENDE. Eksisterende funktioner skal ikke bygges igen.

Målet: Færdiggør 2.0 med mindst mulig ombygning – og byg derefter Smart Motor 1.0 oven på det.

# 1. Hvad denne version er baseret på

Den aktuelle branch indeholder bl.a. turfase.ts, forslag.ts, smartMotor.ts, statistik.ts, steder.ts, pakning.ts, pakAfTjek.ts, afgangsTjek.ts, feltnoter.ts, billeder.ts samt tilhørende testfiler. Det er et markant større fundament end den tidligere statusanalyse beskrev.

Den aktuelle tree-reference for branchen viser både domænelag og testfiler for turfase, forslag, pakning, pak-af-tjek, statistik, steder, Smart Motor, billeder, sync m.fl. fileciteturn56file0

turfase.ts giver allerede typed fase, næste skridt, begrundelse og konkrete mangler med mål, så turens 'hvad nu?' ikke skal opfindes igen. fileciteturn58file0

forslag.ts har allerede den fælles Forslag-type med titel, detalje, begrundelse, virkning, tiltro og accept/afvis-handlinger. fileciteturn59file0

Steder har allerede besøgstal, tidligere ture, sortering efter besøg, nærmeste sted og forslag. fileciteturn60file0

ItemDetalje bruger allerede turePrItem og brugPrItem til at vise gear-relateret brug/statistik. fileciteturn61file0

De seneste commits viser yderligere arbejde med skumring, jagt, tørke/bål, booking, billedoriginaler og robusthed.

Konklusion på revisionen Vi skal ikke starte forfra. Den rigtige opgave er nu at identificere de få større huller, færdiggøre de områder der er næsten i mål, og derefter stabilisere dem. Det reducerer både udviklingstid og risiko for regressioner.

# 2. AKTUEL STATUS – ikke den gamle status

| Område | Aktuel status | Beslutning |
| --- | --- | --- |
| Tur-overblik | 🟢 Fundament færdigt | Behold. Kun polish/UX hvis konkrete problemer findes. |
| Turfase / næste skridt | 🟢 Færdigt | Byg ikke igen. Brug turfase.ts som domænesandhed. |
| Pakning | 🟢 Færdigt fundament | Behold. Kun bugfix/polish og evt. manglende edge cases. |
| Gear-historik | 🟢 Færdigt grundniveau | Antal ture/senest brugt/brugsmønster findes. Udvid kun hvor specen kræver mere. |
| Steder | 🟢 Færdigt grundniveau | Behold. Ingen ny stedmodel. Kun resterende UX/detailbehov. |
| Smart forslag | 🟢 Færdigt fundament | forslag.ts er fælles kontrakt. Nye forslag bygges ind i samme model. |
| Afgangstjek | 🟢 Færdigt | Kun test/polish. |
| På-tur | 🟢 Færdigt | Kun test/polish. |
| Turlog/feltnoter | 🟢 Færdigt fundament | Kun resterende integrationer/edge cases. |
| Vedligehold | 🟢 Færdigt fundament | Kun polish og evt. manglende flows. |
| Billeder | 🟢 Færdigt fundament | Upload/offline/original/guest-flow er bygget; stabilisering først. |
| Årsopgørelse | 🟢 Færdigt | Kun kvalitetssikring. |
| Print/PDF | 🟢 Færdigt | Kun kvalitetssikring. |
| Slet/fortryd | 🟢 Færdigt | Kun edge cases. |
| Dansk friluftsliv-kontekst | 🟢 Færdigt på nuværende scope | Tidevand er fortsat et bevidst senere punkt. |
| Første tur-flow | 🟡 Delvist | Onboarding findes; et egentligt guidet tur-oprettelsesflow mangler stadig. |
| Situationsbaseret Hjem | 🟡 Delvist | Der er allerede dashboard-logik; næste skridt er at gøre den fuldt fasebevidst. |
| Gruppefordeling | 🟡 Delvist | Datagrundlag findes; intelligent, balanceret fordeling skal færdiggøres. |
| Efter-tur læringssløjfe | 🟡 Delvist | Pak-af/evaluering findes; den samlede feedback → historik → næste tur skal bindes bedre sammen. |
| Statistik | 🟡/🟢 | Meget er bygget inkl. årsopgørelse; mangler primært de sidste personlige/visuelle indsigter. |
| Flerdages ture | 🔴 Reel mangel | Kræver TurDag-model før UI. |
| Daglige ruter | 🔴 Reel mangel | Kræver rute/dag-model. |
| Flere overnatningssteder | 🔴 Reel mangel | Skal ligge på TurDag/overnatning, ikke som fladt Tur-felt. |
| Dagligt vejr/forbrug | 🔴 Reel mangel | Kræver dagstruktur og snapshots. |
| Adaptiv hjælp | 🔴 Reel mangel | Bygges efter kerneflowet. |
| Kvitteringsfil | 🟡/🔴 Afhænger af nuværende købsscope | Tilføj kun hvis den konkrete 2.0-spec stadig kræver fil/PDF; køb som data findes allerede. |
| Offline/sync/sikkerhed | 🟢 Fundament færdigt | Stor testpakke og regression – ikke omskrivning. |
| Smart Motor 1.0 samlet lag | 🟡 Fundament findes | Skal samles/forfines efter 2.0, ikke genbygges fra bunden. |
| AI/naturligt sprog | 🔴 Senere | Ikke en 2.0-opgave. |

# 3. Hvad mangler reelt?

Den korte version Efter den nye audit er de vigtigste reelle 2.0-arbejder: 1) guidet første tur, 2) fuldt situationsbaseret Hjem, 3) færdiggørelse af gruppefordeling/læringssløjfe/statistik, 4) flerdages tur-domænet inkl. daglige ruter/overnatninger/vejr/forbrug, 5) adaptiv hjælp, og 6) afsluttende stabilisering.

# 4. Første tur-flow – det næste store UX-hul

## Status

Onboarding/rundvisning er allerede bygget. Det er ikke det samme som et guidet oprettelsesflow for den første rigtige tur. Commit-historikken bekræfter, at onboarding tilbyder veje til første gear, første tur eller import.

## Det skal bygges

Et kort flow, der spørger efter minimumskontekst: sted, dato/periode, aktivitet og deltagere.

Brug gemte Steder og Personer, når de findes.

Når minimumsdata er nok, skal Feltbogen kunne foreslå gear, pakkeliste og relevante oplysninger.

Flowet skal kunne afbrydes og fortsættes.

Det skal oprette den almindelige Tur – ikke en særskilt 'wizard-tur'.

## Smart implementering

Lav en midlertidig lokal draft, ikke en ny persistent domæneentitet.

Genbrug Sted-, Person-, Gruppe-, Gear- og Tur-domænerne.

Lad forslag.ts/smartMotor.ts levere forslagene.

Lad brugeren acceptere/ændre forslag; wizard må ikke automatisk ændre data uden accept.

Når turen er oprettet, overtager TurDetalje/turfase det normale flow.

## Færdig når

En ny bruger kan gå fra 'jeg vil på tur' til en brugbar tur uden en stor formular.

Gemte steder/personer genbruges.

Brugeren kan springe spørgsmål over.

Forslag har samme typed Forslag-kontrakt som resten af appen.

# 5. Situationsbaseret Hjem

## Status

Dashboard-logikken findes allerede. Opgaven er derfor ikke at lave et nyt dashboard, men at lade eksisterende fase-/mangel-/forslagsdata styre hvad der vises.

## Smart implementering

Brug turfase(tur, grupper) som domænekilde for turens fase og mangler.

Udled Hjem-situationen fra nærmeste relevante tur: ingen tur, planlægning, snart afsted, aktiv, afsluttet.

Vis én primær handling og få relevante kort.

Genbrug mål/links fra Mangel, så Hjem altid kan lande direkte det rigtige sted.

Undgå at gemme en særskilt 'homeMode'; den skal beregnes.

| Situation | Hjem viser | Primær handling |
| --- | --- | --- |
| Ingen tur | Inspiration / næste tur | Planlæg tur |
| Kladde | Hvad mangler | Fortsæt planlægning |
| Klar | Pakning + afgangstjek | Gør klar |
| Snart afsted | Mangler + vejret | Pak færdig |
| På tur | Aktuel tur / næste vigtige ting | Fortsæt tur |
| Afsluttet | Pak-af/evaluering | Gør turen op |

# 6. Gruppefordeling

Datamodellen for deltagere, personligt gear, fælles gear og bæreansvar findes allerede. Derfor skal der ikke laves en ny gruppefunktion.

## Det der mangler

Et tydeligt samlet vægtbillede pr. deltager.

Et forslag til mere balanceret fordeling af fælles gear.

Mulighed for at acceptere/afvise forslaget uden at miste manuel kontrol.

Senere: historik over hvem der normalt bærer hvad.

## Smart implementering

Lav/brug en ren fordelingsberegning med deltagere + gear + vægt.

Returnér ændringer som forslag, ikke direkte writes.

Vis før/efter forskel.

Gem kun brugerens endelige fordeling.

Brug senere historik som ekstra signal – ikke som hård regel.

# 7. Efter-tur læringssløjfe

Pak-af-tjek, feltnoter og vurderinger er allerede bygget. Den resterende opgave er at sikre, at de samlet bliver til brugbar læring.

Ved afslutning: saml turvurdering, pak-af-tjek og relevante noter.

Knyt gearoplevelsen til de konkrete items, der var med.

Gør data tilgængelig for statistik og gearhistorik.

Lad Smart Motoren bruge resultatet i fremtidige forslag.

Hold historiske svar stabile – nye regler må ikke omskrive gamle oplevelser.

Målet Næste gang Feltbogen foreslår et gearvalg, skal den kunne sige noget i retning af: 'Du havde denne med sidst og brugte den ikke.' Det kræver ikke AI – det kræver en god historisk kæde.

# 8. FLERDAGES TURE – den store reelle datamodel-opgave

Vi skal ikke bygge 'Flerdages tur = ja' En flerdages tur skal være én tur med en række meningsfulde dage. Hver dag skal kunne have sin egen destination, rute, overnatning, vejr, aktivitet, distance, forbrug og noter. Samtidig skal en almindelig 1-dags tur forblive lige så enkel.

## 8.1 Før vi skriver UI

Afklar Tur som hovedentitet og TurDag som underentitet.

Definér hvilke data der gælder for hele turen, og hvilke der gælder for en dag.

Definér stabile uid'er for TurDag.

Definér rækkefølge og dato for dagene.

Definér relationen TurDag → Sted.

Definér relationen TurDag → Rute.

Definér TurDag → Overnatning.

Definér vejrsnapshot pr. dag, så historiske ture ikke ændres af ny vejrdata.

Definér dagligt forbrug.

Definér dagsnoter/journal.

Definér migration, offline og sync-strategi.

## 8.2 Anbefalet model

| Entitet | Eksempler | Hvorfor |
| --- | --- | --- |
| Tur | uid, navn, periode, deltagere, samlet status | Én samlet oplevelse |
| TurDag | uid, tur_uid, dag_nr, dato, aktivitet | Én konkret dag |
| DagDestination | sted_uid/koordinater, navn | Dagens mål |
| DagRute | start, slut, waypoints, distance, højdemeter | Dagens bevægelse |
| DagOvernatning | sted/type/booking/reference | Hvor der soves |
| DagVejr | temp, regn, vind, soltider | Historisk snapshot |
| DagForbrug | vand, mad, gas | Dagens behov/forbrug |
| DagNote | tid, tekst, billede/lokation | Dagens oplevelse |

## 8.3 Hvordan det skal føles

På turens overblik: Dag 1 → Dag 2 → Dag 3 som en enkel tidslinje.

Brugeren kan åbne én dag og se dagens plan uden at drukne i hele turen.

På-tur-mode fokuserer på den aktuelle dag.

Næste dag er tilgængelig, men ikke i vejen.

1-dags ture skjuler kompleksiteten og føles som nu.

Ingen ny top-level 'Flerdages' menu.

## 8.4 Implementeringsrækkefølge

Domain types + migration.

Dexie repository/queries.

PocketBase felter/collection og sync.

Tests for oprettelse/redigering/sletning.

Enkel dagstidslinje.

Daglig destination + overnatning.

Daglig rute.

Dagligt vejr-snapshot.

Dagligt forbrug.

Dagsjournal.

Først derefter Smart Motor-forslag pr. dag.

## 8.5 Edge cases

Turdato ændres efter dagene er oprettet.

En dag slettes midt i turen.

Dag 2 flyttes før Dag 1.

En overnatning ændres offline på to enheder.

Et sted slettes, men daghistorikken skal stadig kunne læses.

Vejrdata opdateres efter turen er afsluttet.

Brugeren vælger kun destination for nogle dage.

En dag har ingen rute.

En tur er igen blevet til én dag.

## 8.6 Definition of Done

3-dages tur kan have tre forskellige daglige destinationer.

Dag 1/2/3 kan have forskellige overnatninger.

Daglig rute og distance kan eksistere uafhængigt.

Historisk vejr ændrer sig ikke ved senere prognoser.

Offline/sync giver ikke dubletter.

1-dags tur har ingen unødvendig ekstra kompleksitet.

# 9. Rute/kort – bygges som støtte til TurDag

Koordinater og afstande er ikke det samme som en egentlig rute. Rute bør derfor bygges som et separat domænelag, som TurDag kan bruge.

Start/slut + waypoints.

Distance.

Evt. højdemeter.

Snapshot af den valgte rute til historik.

Adapter til kort/ruteleverandør, så resten af appen ikke bindes til én API.

Først visning og planlægning; avanceret live-navigation kan komme senere.

# 10. Adaptiv hjælp

Ikke næste feature Dette skal først bygges, når kerneflowet er stabilt. Det er et præsentationslag oven på eksisterende funktioner – ikke et nyt domæne.

| Niveau | Adfærd |
| --- | --- |
| Ny | Mere forklaring, guided steps, hvorfor? |
| Vant | Kort vejledning + relevante forslag |
| Erfaren | Minimal hjælp |
| Ekspert | Detaljer efter behov |

Definér experience level.

Lad niveauet styre mængden af hjælp – ikke forretningsreglerne.

Brug eksisterende Mangel/Forslag/guide-komponenter.

Tillad manuel ændring.

Test at alle funktioner stadig kan bruges uden hjælpen.

# 11. Statistik – færdiggør, ikke genbyg

Statistikmodulet og årsopgørelsen findes allerede. Fokus skal derfor være på de sidste indsigter, der faktisk kan beregnes på pålidelige data.

Antal ture/dage/overnatninger.

Kilometer/højdemeter når rutedata er pålidelige.

Steder og gentagne besøg.

Gearbrug.

Gennemsnitlig vægt.

Vedligehold.

Turvurderinger.

Udvikling over tid.

Personlige indsigter – men kun når datagrundlaget er stort nok.

Undgå falsk præcision: en statistik skal enten kunne forklares ud fra eksisterende data eller ikke vises.

# 12. Test og stabilisering

9/12-testbilledet ændrer prioriteringen Hvis 9 af 12 testområder allerede er grønne, skal vi ikke bruge næste fase på at omskrive testarkitekturen. Vi skal bruge den på de tre reelle huller og på regression omkring nye domæneændringer.

| Testområde | Status/handling |
| --- | --- |
| Turfase | 🟢 Behold |
| Forslag | 🟢 Behold |
| Pakning | 🟢 Behold |
| Steder | 🟢 Behold |
| Gearbrug/historik | 🟢 Behold |
| Afgangstjek | 🟢 Behold |
| På-tur | 🟢 Behold |
| Slet/fortryd | 🟢 Behold |
| Billeder/sync | 🟢 Behold + regression |
| Første tur | 🟡 Nye tests |
| Flerdages | 🔴 Nye tests fra domænet og op |
| Adaptiv hjælp | 🔴 Nye tests når feature bygges |

# 13. Den korrigerede arbejdsliste

| Trin | Arbejde nu | Status efter trin |
| --- | --- | --- |
| 1 | Frys og dokumentér eksisterende 2.0-funktioner | Ingen genbygning |
| 2 | Første tur-flow | Ny bruger kan oprette tur naturligt |
| 3 | Situationsbaseret Hjem | Hjem viser rigtigt næste skridt |
| 4 | Gruppefordeling | Gruppearbejde er hurtigt og forståeligt |
| 5 | Efter-tur læringssløjfe | Historik bliver brugbar for næste tur |
| 6 | Statistik – sidste indsigter | Kun statistik med reelt datagrundlag |
| 7 | TurDag datamodel | Flerdages fundament er stabilt |
| 8 | Daglig destination/overnatning | Daglig plan fungerer |
| 9 | Daglig rute | Rutedata findes pr. dag |
| 10 | Dagligt vejr/forbrug/journal | Fuld daglig oplevelse |
| 11 | Adaptiv hjælp | Samme funktion, mindre hjælp for erfarne |
| 12 | Regression/sync/offline/accessibility | 2.0 stabil |
| 13 | Smart Motor 1.0 samlet | Første samlede intelligente lag |

# 14. Hvad vi IKKE skal bygge om

❌ Turfase – den findes og er typed.

❌ Tur-overblik – det findes; brug eksisterende logik.

❌ Pakning – det findes som samlet arbejdsflade.

❌ Gear-historik fra bunden – data og visninger findes allerede.

❌ Steder – der er allerede besøg, historik, rating/noter og oprettelse af tur.

❌ Forslagsarkitektur – forslag.ts er netop den fælles kontrakt.

❌ Offline/sync – der er et omfattende eksisterende fundament; stabilisér i stedet.

❌ Smart Motor fra nul – smartMotor.ts og de nye specialmotorer er allerede fundamentet.

Den nye strategi Vi går fra 'byg det der står i roadmapet' til 'auditér først, markér hvad der allerede er leveret, og byg kun det der reelt mangler'. Det er den rigtige måde at arbejde videre på nu, fordi branchen har udviklet sig hurtigt.

FELTBOGEN 2.0 → FÆRDIGT FUNDAMENT → SMART MOTOR 1.0